Template PROJECTPLAN

Toelichting bij het template

Dit template is bedoeld als inspiratiebron voor je eigen projectplan. Per project verdienen sommige aspecten meer of minder aandacht en kun je onderdelen aanpassen, verwijderen of toevoegen. Zorg vooral ook voor voldoende visualisaties, die tevens een bijlage bij het document kunnen vormen.

Dit template is niet voor een programmaplan; dat kent een eigen template. Meer toelichting over programmamanagement vind je in het boek Werken aan Programma’s. Handboek voor de programmamanager (2024) van Björn Prevaas en Niels van Loon en op www.werkenaanprogrammas.nl.

Waarom ook een template voor een projectplan, bij een methode over programmatisch werken? Omdat regelmatig een deel van de inspanningen in een programma worden uitgevoerd als project.

Cursief gedrukte tekst in dit template is bedoeld als toelichting voor degenen die het template gebruiken; het is een keuze wat daarvan te laten staan om de lezer mee te nemen in het denken.

PROJECTPLAN voor PROJECT <NAAM> als onderdeel van PROGRAMMA <NAAM>

| Project-eigenaar (opdrachtgever) | (naam) | (e-mail) | (tel) |
| --- | --- | --- | --- |
| Projectmanager (opdrachtnemer) | (naam) | (e-mail) | (tel) |
| Startdatum |  | Voorziene einddatum |  |

Versiebeheer

| Versie | Datum | Auteur | Wijzigingen |
| --- | --- | --- | --- |
| C0.1 |  |  |  |
| C0.2 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| D1.0 |  |  |  |

Toelichting versienummers     C = Concept,  D = Definitief

Distributiegegevens

| Versie | Ontvangers | Gevraagde actie* |
| --- | --- | --- |
| C0.1 |  |  |
| C0.2 |  |  |
| … |  |  |
| D1.0 |  |  |

* Ter informatie, advisering, bespreking, besluitvorming

Documenten in relatie tot dit plan

| Documenten | Auteur | Relevantie |
| --- | --- | --- |

1. Samenvatting

Beschrijf het doel van dit document. Korte beschrijving van het project, waarin kernachtig wordt weergegeven: gewenste resultaat, aanpak (belangrijkste projectactiviteiten en projectmijlpalen), stuurparameters (scope, tijd, geld, kwaliteit, risico’s en baten).

1.1 Opdracht

Hoe luidt de geformuleerde opdracht aan het project? Wat valt expliciet buiten deze opdracht en is dus een expliciete keuze voor de start van dit project?

1.2 Business case

Korte samenvatting van de business case (objectieve rechtvaardiging).

Zie het template voor de business case; vat dat kort samen, zodat ook de lezer van dit document mee op weg wordt genomen.

Indien het project onderdeel is van een programma, kan niet worden volstaan met het verwijzen naar de rechtvaardiging van een programma; het project heeft een eigen rechtvaardiging: waarom dit project, op deze manier?

1.3 Gevraagd besluit

Beschrijving van het gevraagde besluit en de wijze van besluitvorming. Waarover wordt besloten door goedkeuring van dit document? Wie besluit(en)?

2. Beoogd projectresultaat

Beschrijf wat er opgeleverd wordt door het project (resultaat) en welk effect dat gaat hebben (baten)

2.1 Aanleiding en probleemstelling

Beschrijf de aanleiding voor dit project. Wat is de probleemstelling (vraagstelling, knelpunt, uitdaging) die heeft geleid tot formulering van dit projectplan? Waarom dit project en waarom nu? Beschrijf de omgeving waarin het project opereert. Wat is de huidige situatie en in welke toekomst gaat het project landen? Voor een project als onderdeel van een programma kan dit grotendeels al in een programmaplan staan.

2.2 Baten

Benoem de baten en bateneigenaren en stel batenprofielen op (zie het artikel en de template op de website voor meer details).

2.2 Resultaat

Beschrijf in concrete termen op wat er af is als het project klaar is. Welk resultaat ligt er dan? Beschrijf dit resultaat in concrete producten. Beschrijf hoe gemeten / vastgesteld gaat worden of deze producten gereed zijn en het projectresultaat is behaald.

2.2 Product-breakdown-structure

Verdeel de genoemde producten op in deelproducten en maak een samenhangende afbeelding (‘boom’) van deze producten en deelproducten.

2.3 Afbakening

Beschrijf welke zaken niet bij het project behoren en buiten scope zijn.

2.4 Kaders

Beschrijf wat zijn kaders zijn waarop verder kan worden gebouwd, zoals aanwezige documentatie, reeds gemaakte keuzes, eerdere projecten en resultaten. Voor een project binnen een programma zijn in elk geval uitgangspunten de visie, de business case en het goedgekeurd programmaplan alsmede de verschillende inhoudelijke uitwerkingen. Kaders kunnen ook zijn eisen waar het project zich aan dient te houden die niet onderhandelbaar zijn. Bijvoorbeeld eisen aan de uitkomst (kwaliteitseisen) of eisen aan de manier van werken.

2.5 Aannames

Wat zijn aannames die gehanteerd zijn bij het opstellen van dit projectplan en hoe worden die gedurende het project gevalideerd?

2.6 Afhankelijkheden

Van welke zaken of andere ontwikkelingen is het project of het resultaat afhankelijk en hoe ga je hiermee om? Afhankelijkheden zijn zaken die buiten scope van het project vallen maar wel nodig zijn om het resultaat te kunnen maken en gebruiken. Indien deze lijst te groot wordt, overweeg dan om zaken in scope op te nemen.

2.7 Acceptatiecriteria

Formuleer de criteria waartegen het resultaat beoordeeld en geaccepteerd zal worden.

3. Projectaanpak

Beschrijf op welke wijze de werkzaamheden worden uitgevoerd en het beoogde resultaat wordt opgeleverd. Bijvoorbeeld, of je heel Agile of waterval of hybride gaat werken; bijvoorbeeld, of je met een fysieke projectlocatie werkt et cetera.

3.1 Fasering

Beschrijf de verschillende fases in het project die achtereenvolgens worden uitgevoerd. Geef voor elke fase aan wat de uitkomst van de betreffende fase is. Geef de doorlooptijd van elke fase aan, de extra tijd tussen de fases om uitloop op te vangen en wat de totale doorlooptijd van het project is.

3.2 Mijlpalen

Beschrijf de projectmijlpalen (opleveringen, rapportages, belangrijke besluiten, gebeurtenissen) en geef per mijlpaal aan bij welke fase deze hoort en of er afhankelijkheden zijn met andere mijlpalen.

3.3 Activiteiten

Geef een volgordelijk overzicht van alle activiteiten en werkzaamheden die in het kader van dit project worden uitgevoerd. De planning voor de eerste fase is in detail; latere fases kan in minder detail (aan te passen voor de start van de betreffende fase). Stel een WBS (work-breakdown structure) op (na de PBS, product-breakdown structure) en een Gantt chart op om de samenhang van de activiteiten en de activiteiten in de tijd grafisch weer te geven.

3.4 Overdracht

Beschrijf op welke wijze de resultaten van het project worden overgedragen aan de staande organisatie en daarmee zijn geborgd voor de toekomst.

4. Projectorganisatie

Schets hoe de projectorganisatie werkt en hoe zich dat verhoudt tot de programmaorganisatie en lijnorganisatie. Bij het werken met projecten maken we, net als bij programma’s, onderscheid tussen rollen en functies. Beschrijf rollen in dit plan.

4.1 Teams en rollen

Welke groepen / teams zijn in de projectorganisatie? Denk aan projectteam, stuurgroep, sponsorgroep, etc. Welke rollen onderscheid je en hoe verhouden die zich tot de teams? Beschrijf de specifiek de verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van de project-eigenaar (opdrachtgever), projectmanager, vertegenwoordiger klant (senior user) en vertegenwoordiger leverancier (senior supplier).

4.2 Overleggen

Om een project goed te laten draaien, zijn verschillende overleggen nodig om inhoudelijke keuzes voor te bereiden, af te stemmen over voortgang of beslissingen te nemen. Welke overleggen zijn er, wat is het doel van het overleg, wat is de frequentie, welke rollen nemen deel aan overleggen? Wat is input voor overleggen, wat is output, hoe worden besluiten en acties genoteerd en gecommuniceerd?

Hou het aantal overleggen beperkt, want voor je het weet, heb je een bureaucratisch gedrocht. Dat beperkt houden kun je doen door mensen de ruimte te geven zelf keuzes te maken en hen te helpen af te wegen. Herijk de overleggen ook periodiek, omdat de behoefte eraan ervan kan veranderen.

4.3 Beslissen

In de looptijd van een project zijn er veel beslissingen te nemen. Keuzes wil je op een zorgvuldige, transparante manier maken. Het geeft een project rust en de organisatie duidelijkheid als het proces en de verantwoordelijkheden rondom besluitvorming helder zijn, zodat alle energie gestoken kan worden in de inhoud van de keuzes. Goede besluitvorming zorgt voor helderheid, eensgezindheid en voortgang. Mensen weten waar ze aan toe zijn en kunnen weer verder.

Welke beslissingen zijn voorzien en hoe wordt er besloten, en door wie?

4.4 Informatiemanagement

Korte beschrijving welke informatie beschikbaar is voor mensen in en buiten het project. Welke documenten heeft het project nodig (zowel inhoudelijke documenten als documenten vanuit de optiek van projectsturing)? Wie houdt de informatievoorziening bij?

4.5 Communicatie

Beschrijf kort hoe communicatie vanuit het project wordt georganiseerd (en waar van toepassing, gebruikmakend van generieke afspraken in het programma). Stel indien nodig een separaat communicatieplan op.

5.	Projectsturing

Projectsturing (projectbeheersing) beschrijft hoe wordt gestuurd op de voortgang van het project. Wie is verantwoordelijk om te bewaken dat de resultaten worden opgeleverd binnen de te bewaken kaders van scope, tijd, geld, kwaliteit, risico en baten. Scope, tijd en kwaliteit zijn inhoudelijk al uitgewerkt bij de aanpak.

5.1 Geld

Geef specifiek aan wat de budgetten voor de verschillende onderdelen van het project zijn (in de onderverdeling zoals eerder onder aanpak uitgewerkt). Benoem ook het risico-budget, budget voor wijzigingen (changes) en budget voor onvoorziene situaties.

5.2 Risico’s

Benoem de risico’s, wat oorzaak en gevolg is en de impact. Benoem maatregelen om risico’s te ondervangen en welke risico-strategie wordt gevolgd (kans op optreden beperken, effect van de impact beperken etc.). Geef aan hoe risicomanagement onderdeel is van de reguliere besturing van het project.

5.3 Baten

Hoe ga je sturen op het realiseren van baten?

5.4 Toleranties

Welke toleranties worden gehanteerd ten aanzien van scope, tijd, geld, kwaliteit, risico’s en baten? Welke tolerantie heeft de projectmanager (zolang de projectmanager binnen tolerantie opereert, is er geen escalatie of sprake van een zgn. ‘exception report’).

5.5 Prioritering stuurparameters

Wat is de onderlinge positionering van de stuurparameters? Wat weegt zwaarder: scope, kwaliteit, tijd, geld risico’s of baten?

5.6 Voortgangsbewaking

Hoe wordt de voortgang bewaakt? Hoe zit monitoring eruit en hoe vaak wordt gerapporteerd? Waar worden rapportages besproken?