Template OPBOUWPLAN

Toelichting bij het template

Dit template is bedoeld als inspiratiebron voor je eigen opbouwplan. De opbouw van ieder programma verschilt. Sommige aspecten verdienen meer of minder aandacht en kun je onderdelen aanpassen, verwijderen of toevoegen. Zorg vooral ook voor voldoende visualisaties, die tevens een bijlage bij het document kunnen vormen. Meer toelichting bij de verschillende onderwerpen vind je in het boek Werken aan Programma’s. Handboek voor de programmamanager (2024) van Björn Prevaas en Niels van Loon en op www.werkenaanprogrammas.nl.

Dit template is niet voor een programmaplan; dat kent een eigen template. Dit is sec het template voor het opbouwplan, het werk dat je in het opbouwstadium gaat verzetten.

Cursief gedrukte tekst in dit template is bedoeld als toelichting voor degenen die het template gebruiken; het is een keuze wat daarvan te laten staan om de lezer mee te nemen in het denken.

OPBOUWPLAN PROGRAMMA <NAAM>

| Programma-eigenaar (opdrachtgever) | (naam) | (e-mail) | (tel) |
| --- | --- | --- | --- |
| Programmamanager (opdrachtnemer) | (naam) | (e-mail) | (tel) |
| Startdatum opbouwstadium |  | Voorziene einddatum |  |

Versiebeheer

| Versie | Datum | Auteur | Wijzigingen |
| --- | --- | --- | --- |
| C0.1 |  |  |  |
| C0.2 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| D1.0 |  |  |  |

Toelichting versienummers     C = Concept,  D = Definitief

Distributiegegevens

| Versie | Ontvangers | Gevraagde actie* |
| --- | --- | --- |
| C0.1 |  |  |
| C0.2 |  |  |
| … |  |  |
| D1.0 |  |  |

* Ter informatie, advisering, bespreking, besluitvorming

Documenten in relatie tot dit plan

| Documenten | Auteur | Relevantie |
| --- | --- | --- |

1.	Samenvatting

Korte managementsamenvatting van dit document.

1.1 Gevraagd besluit

Beschrijving van het gevraagde besluit en de wijze van besluitvorming. Waarover wordt besloten door goedkeuring van dit document? Wie besluit(en)?

1.2	Opdracht

Hoe luidt de geformuleerde opdracht aan het programma in het opbouwstadium? Wat valt expliciet buiten deze opdracht en is dus een expliciete keuze voor de start van de uitvoering van dit plan?

2. Beoogde uitkomst opbouwstadium

Het beoogde resultaat van het opbouwstadium is dat het programma kan starten in de uitvoering, met de eerste cyclus. Om dat te kunnen doen, zijn de volgende uitwerkingen nodig:

- Uitgewerkte visie

- Uitgewerkte business case

- Programmaplan

- Plan voor de eerste cyclus

- Planningen, dossiers, etc.

Inhoudelijke uitwerkingen (bv. over vermogens of het doelen-inspanningen-netwerk) krijgen in aparte documenten een plek.

2.1 Uitgangspunten en randvoorwaarden

Uitgangspunten zijn:

- Initiële visie

- Globale business case

- Goedgekeurd programmavoorstel

alsmede de verschillende inhoudelijke uitwerkingen uit het verkenningsstadium.

Waar dient het opbouwstadium zich aan te houden en is niet onderhandelbaar? Bijvoorbeeld eisen aan de uitkomst (kwaliteitseisen) of eisen aan de manier van werken.

2.2	Aannames

Wat zijn aannames die gehanteerd zijn bij het opstellen van dit opbouwplan en hoe worden die gedurende het opbouwen gevalideerd?

2.3	Acceptatiecriteria

Formuleer de criteria waartegen het resultaat beoordeeld en geaccepteerd zal worden; specifiek, dan is de opbouw voldoende uitgewerkt om met de uitvoering te kunnen starten.

3. Aanpak

De aanpak beschrijft op welke wijze de werkzaamheden in het opbouwstadium worden uitgevoerd en de beoogde resultaten worden opgeleverd.

3.1 Mijlpalen

Beschrijf de mijlpalen (opleveringen, rapportages, belangrijke besluiten, gebeurtenissen).

3.2 Activiteiten

Geef een volgordelijk overzicht van alle activiteiten en werkzaamheden die in het kader van deze cyclus worden uitgevoerd. Stel een WBS (work-breakdown structure) en een een Gantt chart op om de samenhang van de activiteiten en de activiteiten in de tijd grafisch weer te geven.

4. Organisatie en besluitvorming

Om een programma op te bouwen zijn er mensen nodig die in allerlei rollen met elkaar samenwerken, zoals de rol van programma-eigenaar, baten-eigenaar, programmamanager en projectmanager. Een heldere beschrijving van rollen, onderlinge verhoudingen en bijbehorende organisatievorm geeft veel helderheid. Dat geldt ook voor de manier waarop besluitvorming plaatsvindt.

4.1 Rollen en teams/groepen

Welke rollen onderscheid je in het opbouwstadium? Welke teams/groepen zijn er? Denk aan een programmateam, programmastuurgroep, sponsorgroep, etc. Geef de programmaorganisatie grafisch weer.

4.2 Belanghebbenden

Welke belanghebbenden zijn er? Geef indien mogelijk grafisch weer. Denk aan een RvC, de OR, (vertegenwoordigers) van klanten, inwoners, patiënten, etc. Geef indien mogelijk grafisch weer.

4.3 Overleggen

Om de opbouw goed te laten plaatsvinden, zijn verschillende overleggen nodig om inhoudelijke keuzes voor te bereiden, af te stemmen over voortgang of beslissingen te nemen. Welke overleggen zijn er, wat is het doel van het overleg, wat is de frequentie, welke rollen nemen deel aan overleggen? Wat is input voor overleggen, wat is output, hoe worden besluiten en acties genoteerd en gecommuniceerd?

4.4 Besluitvorming

In de opbouw zijn er allerlei beslissingen te nemen. Keuzes wil je op een zorgvuldige, transparante manier maken. Het geeft rust en de organisatie duidelijkheid als het proces en de verantwoordelijkheden rondom besluitvorming helder zijn, zodat alle energie gestoken kan worden in de inhoud van de keuzes. Goede besluitvorming zorgt voor helderheid, eensgezindheid en voortgang. Welke beslissingen zijn voorzien en hoe wordt er besloten, en door wie? Het is een overweging om in de opbouwfase alvast te “oefenen” met de structuur rondom beslissen die je straks in de uitvoering van het programma nodig hebt.

4.5 Informatiemanagement

In programma’s is vaak veel informatie beschikbaar en moet op allerlei manieren informatie worden vastgelegd, bijgehouden, verspreid en gearchiveerd. Dat goed doen, helpt enorm voor de hygiëne in het programma. Hoe ga je hiermee om, zodat helder is wat de actuele waarheid is?

5. Sturing

Sturing beschrijft hoe wordt gestuurd op de voortgang van het opbouwstadium. Het opbouwstadium kun je procesmatig en projectmatig aanpakken. Wie is verantwoordelijk om te bewaken dat de resultaten worden opgeleverd binnen de te bewaken kaders van scope, tijd, geld en kwaliteit? Wat is de onderlinge positionering van de stuurparameters? Wat weegt zwaarder: scope, kwaliteit, tijd of geld?

5.1 Budget

Geef aan wat de budgetten voor de verschillende onderdelen van het opbouwstadium zijn (in de onderverdeling zoals eerder onder aanpak uitgewerkt). Benoem ook het risico-budget, budget voor wijzigingen (changes) en budget voor onvoorziene situaties.

5.2 Risicoanalyse

Benoem de risico’s, wat oorzaak en gevolg is en de impact. Benoem maatregelen om risico’s te ondervangen en welke risico-strategie wordt gevolgd (kans op optreden beperken, effect van de impact beperken etc.). Geef aan hoe risicomanagement onderdeel is van de reguliere besturing.

5.3 Voortgangsbewaking

Hoe wordt de voortgang bewaakt? Hoe zit monitoring eruit en hoe vaak wordt gerapporteerd? Waar worden rapportages besproken?